РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ САРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КУНАШАКСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2014 г.                                                                         №  15

Об организации подготовки

к пропуску весеннего паводка

в 2014 году.

Для обеспечения пропуска паводковых вод на территории Саринского сельского поселения в 2014 году, в целях исключения подтопления населенных пунктов, разрушения дорог, возникновения других чрезвычайных ситуаций

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить состав сельской противопаводковой комиссии

(приложение № 1).

2. Перечень состава аварийно-спасательных групп для работы в местах возможного   затопления  и на участках производственной необходимости    (приложение № 2).

3. Утвердить план противопаводковой комиссии ( приложение № 3).

4. Руководителям хозяйств, участкам коммунального хозяйства принять меры по созданию в период весеннего половодья необходимый запас ГСМ

- приказом определить наличие техники предполагаемой для работы по пропуску весеннего паводка;

- наметить меры, исключающие смыв в водоемы загрязняющих веществ;

- места возможного затопления взять под круглосуточное наблюдение, информировать о развитии паводковой обстановки дежурному сельского поселения по телефонам 76-167, 76-185, а также по линии Единой дежурно-диспетчерской службы по телефонам 3-19-82, 2-00-07, 2-00-08.

5. Участковому уполномоченному Кунашакского РОВД (Мещерякову Р. Ф.) обеспечить охрану общественного порядка в местах работ по пропуску паводковых вод. Оказать необходимую помощь при мобилизации необходимой для работы техники.

6. Дежурному монтеру электросвязи ( Белаец С. П.) обеспечить сохранность линий связи и надежность работ телефонной связи.

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации с/ поселения :                                  Г. Г. Ульмаскулова

Приложение № 1

к постановлению

от 06.03.2014 г. № 15

СОСТАВ

противопаводковой комиссии Саринского сельского поселения.

1. Ульмаскулова Г. Г. – Глава с/поселения, председатель комиссии

2. Булатов Р. Б. – специалист с/поселения, зам. председателя комиссии

3. Хисматуллина Ю. Г. – начальник отдела ГО и ЧС, член комиссии

4. Байтурин А. С. – мастер Саринского участка «Кунашак-Сервис», член ком.

5. Мещеряков Р. Ф. – лейтенант полиции УУП ОМВД России по Кунашакскому району

6. Белаец С. П. – дежурный монтер эл. связи АТС с. Сары, член комиссии

7. Аминев С. К. – директор СПК «колхоз Урал», член комиссии

8. Кучин Д. М.  -  директор ООО «Искра», член комиссии

9.Бикбулатов Р.Р. - электрик

Начальник отдела ГО и ЧС :                                     Ю. Г. Хисматуллина

Приложение № 3

к постановлению

от 06.03.2014 г. № 15

ПЛАН

противопаводковых мероприятий

Саринского сельского поселения на 2014 год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мониторинг паводковой обстановки | Отдел ГО и ЧС | Март-май |  |
| 2. | Заседание КЧС | Председатель КЧС | Март, май |  |
| 3. | Заседание противопаводковой комиссии | Председатель комиссии | Март, апрель, май |  |
| 4. | Разработка планов комплексных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка на закрепленных территориях, водопропускных сооружениях, а также оповещению населения в случае возможного подтопления территорий | Глава с/п, руководители предприятий, организаций | Март, апрель |  |
| 5. | Организация работ по регулярной очистке водосточных труб, водосборных колодцев на территории с/поселения | Глава с/п, руководители организаций | В паводковый период |  |
| 6. | Организация работы с населением по подготовке прилегающих территорий по ликвидации стихийных свалок мусора, доведение до них информаций о прогнозе подъема паводковых вод | Глава с/п | Март-апрель |  |
| 7. | Проведение мероприятий по недопущению попадания в реки и водоемы химических опасных веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства | Глава с/п, руководители организаций | Постоянно |  |
| 8. | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-тепло-водоснабжения) на предмет безаварийной работы | Противопаводковая комиссия | Март-апрель |  |
| 9. | Дежурство членов противопаводковой комиссии для оперативного решения, возникающих задач (при необходимости) | Противопадковая комиссия | В паводковый период |  |
| 10. | Подготовка пунктов временного размещения населения при возможных подтоплениях жилых строений | Администрция с/поселения, отдел ГО и ЧС | Март, апрель |  |
| 11. | Организация и проведение работ по очистке рыбозаграждающих устройств водоотводного канала на оз. Каинкуль (при необходимости) | Администрация с/поселения, отдел ГО и ЧС | Апрель, май |  |
| 12. | Развертывание медицинских пунктов для оказания медицинской помощи (при необходимости) | При ФАПах сельского поселения | В период весеннего паводка |  |
| 13. | Обеспечение охраны общественного порядка на пунктах временного размещения жителей, отселяемых из зоны возможного подтопления (при необходимости) | Охрана общественного порядка при УУМ ОВД по Кунашакск району | В период весеннего паводка |  |
| 14. | Обеспечение продуктами питания предметами первой необходимости граждан, временно отселяемых из зон подтопления ( при необходимости) | Администрация с/поселения, эвакокомиссия, отдел ГО и ЧС | В период весеннего паводка |  |

Начальник отдела ГО и ЧС:                                            Ю. Г. Хисматуллина

Приложение № 2

к постановлению

от 06.03.2014 г. № 15

ПЕРЕЧЕНЬ

предполагаемого состава группы аварийно-спасательных

работ и выделяемой для этих целей технических средств

| № п/п | Наименование организаций | Количествен- ный состав группы (чел.) | Технические средства | Запасы ГСМ ( л.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | СПК «колхоз Урал» | 4 | Трактор ДТ-75, грейфер погрузочный, МТЗ-80,а/я УАЗ бортовой | 1000 |
| 2. | ООО «Искра» | 3 | МТЗ-8, Т-150,ДТ-75 | 1000 |
| 3. | Саринское сельское поселение | 5 | Т-150 К, пожарная автомашина, УАЗ, ЭО 2626 | 1000 |
| 4. | ИП Хуснуллин Р. С. | 13 | Камаз – 5, автокран – 1, ЗИЛ – 131 – 2, автомашина «Фредлайнер»-5 | 2000 |

Начальник отдела ГО и ЧС :                                     Ю. Г. Хисматуллина